|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户故事 | 优先级 | 初始时间估算 |
| 1 | 作为该软件的用户，我需要拍照上传错题的功能，带来随时存储错题的好处 | 10（必须完成） | 1人1天 |
| 2 | 作为该软件的用户，我需要查看错题的功能，带来随时复习错题，提高学习成绩的好处 | 10（必须完成） | 1人1天 |
| 3 | 作为该软件的用户，我需要根据标签能够查找错题的功能，带来精准查询到想要看的错题的好处 | 9（应该完成） | 1人1天 |
| 4 | 作为该软件的用户，我需要错题重做的功能，带来复习巩固错题，提高成绩的好处 | 10（必须完成） | 1人1天 |
| 5 | 作为该软件的用户，我需要错题重做后答案校对的功能，带来可以清楚了解对当次做的错题掌握程度的好处 | 10（必须完成） | 1人1天 |
| 6 | 作为该软件的用户，我需要删除已经存入的某些错题的功能，带来可以删除已经掌握或不需要的错题，更好管理错题的好处 | 10（必须完成） | 1人半天 |
| 7 | 作为该软件的用户，我需要更改存储的错题的标签功能，带来更精准的存储管理错题的好处 | 9（应该完成） | 1人半天 |
| 8 | 作为该软件的用户，我需要收藏课程视频的功能，带来可以随时查看温习课程的好处 | 10（必须完成） | 1人2天 |
| 9 | 作为该软件的用户，我需要在线观看精品课程视频的功能，带来随时在线学习的好处 | 10（必须完成） | 1人2天 |
| 10 | 作为该软件的用户，我需要修改个人资料的功能，带来随时更新我的信息的好处 | 10（必须完成） | 1人1天 |